附件2

区土地收储中心关于巡察反馈问题

整改进展情况报告

一、贯彻落实上级决策部署不够有力

（一）关于土地财政收入任务未全面完成的问题
整改情况：2024年土地出让宗数未达计划出让数，但土地出让收入超额完成任务，全年共计出让土地6宗，出让金额共计67788万元；截至2025年5月未出让地块6宗，其中，2025年9月份已出让未来城5号、紫金山12号2宗地块，2025年11月已出让中城12号、未来城2号地块、谢洋1号3宗地块，剩余东肖兴业东路北侧1号地块因规划调整等原因，计划于2026年3月出让。区收储中心出让土地须根据市政府安排及年度出让计划指标及经济形势发展，市政府、区政府也在适时进行出让地块调整，由此造成土地出让宗数及土地出让金额出现变化。今后，我中心一是根据出让时间倒排工作计划，按时序分解制定各项目出让工作时间节点，并确保完成土地出让任务；二是盘活土地资产，根据区政府工作部署，摸清各类用地存量，积极协调市、区自然资源局等相关部门，加快办理相关项目的收储前期手续；三是协调区财政局，统筹解决我区开展土地收储业务所需资金，确保资金及时到位，保障土地收储工作高效顺利推进。
（二）关于土壤污染调查进展缓慢的问题
整改情况：第三轮中央环保督查土壤污染状况调查应调未调项目，新罗区应开展调查地块共42宗（区本级），截止2025年12月30日，已完成所有42宗地块土壤污染调查并备案，其中36宗为第一阶段调查，6宗为第二阶段调查。今后我中心一是根据当年出让土地计划，督促各科室及时开展土壤污染第一阶段调查报告编制备案工作；二是协调区财政局，统筹解决相关调查费用，确保资金及时到位，保障调查工作高效顺利推进；三是配合新罗生态环境局根据调查结果落实风险管控措施，实现建设用地污染风险管控，有效保障重点建设用地安全利用；四是根据2026年土地出让计划序时进度安排，截止3月20日，完成一阶土地污染调查3宗，二阶3宗。
二、高质量履职尽责有差距

（一）关于土地征迁工作进度迟缓的问题
整改情况：一是进一步加强政策宣传，征地工作组和村干部对被征迁户详细解释相关土地补偿政策、安置方案，倾听他们的合理诉求，了解他们的实际情况，积极查找工作的薄弱点和突破口，并针对他们提出的征地补偿、安置等相关问题上门答疑解惑；有针对性开展征地法律法规宣传，不断增强群众思想觉悟和法律意识，引导群众配合支持，营造群众参与和支持征地拆迁的良好氛围。二是认真调查征地范围内群众的基本情况，包括征地户数，土地及附着物的面积和地类，征求被征地农户对补偿安置的意见，确保被征收农户的合法权益最大化。三是在了解情况及存在问题后及时上报，研究解决在征地过程中产生的种种问题。切实做到情况掌握在一线，协调指挥在一线，问题解决在一线。截止2025年12月30日已完成龙岩市富溪一级水库征地面积1213.643亩，发放征地款3552.6813万元，青补补偿款401.9966万元，合计3954.6779万元，约完成国债支付率92%。

（二）关于土地报批执行效率不够高的问题
整改情况：一是华莲西路南侧3号地块已重新组卷上报省自然资源厅，已获省农转用批复（闽政地〔2025〕254号）并已出让。二是中心已与龙岩市紫金山体育公园投资集团有限公司沟通，华莲西路南侧6号B地块营利性幼儿园拟以龙岩闽衡教育投资有限公司名义上报，拟重新组卷上报省自然资源厅。三是中心于2026年1月16日聘请龙岩市自然资源局领导到我中心讲解土地报批、成片开发方案等土地新政策，以提高中心干部土地报批业务能力水平。四是对于已报送省自然资源厅的相关土地报批材料，及时跟踪省厅各处室审核进度，做好及时补件。

三、落实党风廉政建设责任不够严实

（一）关于主体责任落实不够到位的问题
整改情况：一是根据巡察整改要求，2025年11月11日组织各股室围绕中心业务工作流程、岗位职责、制度机制等方面，全面排查廉政风险点，2025年12月2日重新制定中心《廉政风险点及防控措施》，为后续土地收储、征收等工作的开展奠定了良好的廉政根基和工作保障。2025年11月20日，中心党支部召开11月支委会研究部署召开2025年下半年党风廉政建设分析会，并于2025年11月24日通过中心班子会研究讨论。2025年12月24日下午召开收储中心党风廉政建设分析会。二是2025年12月23日下午，组织全体干部职工学习《关于在全市党员干部中纠正不良习气的意见》（岩委〔2015〕2号）、《关于加强监督制约一体推进不敢腐、不能腐、不想腐推动全面从严治党的若干意见》（岩委发〔2020〕3号）文件，切实把学习成果转化为推动土地收储工作高质量发展的廉政动力。三是中心于2024年10月15日成立以党支部书记、主任为组长，副主任为副组长、各科室主要负责人为成员的廉政风险防控工作领导小组，负责对中心党风廉政建设工作进行监督指导。四是加强对重点领域和关键岗位的监督，从源头上预防腐败问题的发生，2025年6月13日组织全体干部职工签订党风廉政建设责任书37份，2025年6月开展党风廉政谈话37人次，2025年12月开展党风廉政谈话37人次。2025年6月27日，组织全体党员及科室负责人观看警示教育片——《围猎：行贿者说》；2025年7月11日，区自然资源局副局长章岚磊莅临我中心，给全体党员上了一堂专题党课——锲而不舍落实中央八项规定精神；2025年11月24日，党支部书记给全体党员上一堂党风廉政建设专题党课——筑牢廉政思想根基，践行忠诚干净担当；2025年12月24日，通过组织学习四川省成都市关于专项整治土地储备领域突出问题，深化以案促改、以案促治，完善重点领域监管制度，堵塞廉政漏洞。

（二）关于关键岗位廉政风险防控不够到位的问题
整改情况：一是针对巡察指出的问题，我中心于2025年12月15日拟定人员优化岗位调整方案，并于2026年1月21日中心班子会讨论通过。结合修订内控制度科室职责，将长期未轮岗岗位及聘用干部担任负责人的部门进行调整。征地科由四个科室并为一个科室，由在编干部担任科室负责人；资产科也调整由在编干部担任科室负责人，并修订完善内控手册中各科室职责，对人员进行优化调整。二是加强学习教育，通过召开培训会、警示教育会等方式，加强对廉政风险点防范管理工作的学习，增强干部廉政风险防范意识，筑牢思想道德防线。12月4日组织各科室负责人对廉政风险点及防控措施进行讨论并通过。三是建立长效机制，明确各科室负责人五年轮岗。

（三）关于主动接受监督意识不强的问题
整改情况：一是加强培训，12月23日组织区收储中心全体干部职工学习《“三重一大”事项决策实施办法》。二是目前召开“三重一大”决策会议、班子会议等决策会议，均提前1—2个工作日向纪检监察机构告知会议议题、时间、地点等，部分因紧急事项临时召开“三重一大”决策会议的，都于第一时间口头邀请纪检监察机构参与，会后24小时内补齐书面对接手续。

（四）关于内控制度不完善的问题。
整改情况：一是针对巡察中指出未建立“出让项目地块上的建筑物及设备”处置相关制度，2025年12月26日制定了相关制度，并完善入中心的内控制度中。二是结合单位各科室实际业务特点，修改2020年7月版内控制度，2026年1月21日提交中心班子会讨论研究，已完成内控制度（讨论稿），根据工作实际及需要，2026年1月版内控制度试行两年，如有不足之处，再行研究，确保新修改的相关制度能够切实可行，避免照搬他单位制度导致水土不服。三是建立不相容岗位分离机制，明确财务、采购执行、资产管理等关键岗位职责，并实行五年轮岗制度。四是建立长效机制，三年一次评估制度执行效果，针对问题及时调整优化、修订完善相关制度。

四、“三重一大”决策制度执行不严

（一）关于采购文件编制未经集体研究的问题
整改情况：一是严格遵循政府采购程序，依据采购预算编制采购计划，确保采购行为符合预算要求。对于纳入集中采购目录的项目，严格按照集中采购程序进行采购，确保采购的公开、公平、公正。二是加强内部管理与监督，重新修改完善单位内部控制手册，建立健全政府采购管理制度，明确采购流程、责任分工和监督机制。今后，严格执行“三重一大”政策，对采购项目进行采购前班子集体决策，对采购中的招标文件再次进行班子集体决策确定。对未按政府采购程序采购的行为，追究相关责任人的责任，确保采购行为的合规性。三是确保整改措施的有效实施，积极参加上级部门安排的政府采购相关培训，提高其法律意识和业务水平。主动接受财政、审计等部门的监督，确保整改措施得到有效执行。中心于2025年12月5日组织干部学习政府采购相关法律法规，区自然资源局于12月19日在局七楼会议室，组织学习《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规。四是举一反三，通过自查，2023年—2025年11月无采购类项目招标。2026年2月6日，黄邦1号、城北1号、北关小区及苏溪D1地块等4个项目杆线迁移结算审核招标工作中的招标文件提交班子会研究，经同意后开展后续结算审核挂网招标工作。五是区自然资源局纪委于12月25日对相关责任人杨某进行约谈。

（二）关于重大设计变更未经集体研究的问题
整改情况：一是区自然资源局纪委于12月25日对相关责任人张某进行约谈。二是2025年12月23日组织全体项目负责人参加《工程项目建设管理制度》（讨论稿）学习讨论，学习工程建设相关知识。三是优化设计《工程变更审批单》，要求工程设计变更需填写，上报班子会研究同意后方可实施。变更后及时更新合同及预算，避免后期补签。四是由综合科及财务科每季度抽查合同执行情况，及时发现并纠正问题。五是举一反三，对现有项目情况进行全面自查。于2025年10月15日、2025年11月17日与国网电力部门对谢洋1号杆线迁移项目，进行现场踏勘确定设计方案。严格按照要求，将项目进行预算审核后再开展相关工作，目前该项目计划通过招标进行项目预算审核。

五、工程项目管理不规范

（一）关于预算审核未按规定执行的问题
整改情况：一是根据相关文件要求对符合条件的项目预算按规定送区财审中心预审。二是加强人员培训，组织财务、工程相关人员进行预算审核流程、制度及相关法规培训，2025年12月23日开展学习《工程项目建设管理制度》（讨论稿）工程建设相关知识。三是通过举一反三，谢洋1号（冠华机械）杆线迁移设计方案及预算出具后送区财审中心进行预审。严格按照要求，将项目进行预算审核后再开展相关工作，目前该项目计划通过招标进行项目预算审核。

（二）关于结算审核把关不严的问题
整改情况：一是及时追回超付资金，2025年11月27日发函要求龙岩市鼎创置业有限公司退回超付资金3.5万元，龙岩市鼎创置业有限公司于2025年12月11日已退回超付资金。二是加强经办人员的业务培训，12月5日组织全体干部学习财务方面项目结算相关业务知识。三是举一反三，开展自查自纠，目前中心项目新陂商服1号、小池汪洋住宅小区、龙门农贸市场等三宗项目委托区属国企惠盛公司网上招标第三方中介机构开展结算审核，涉及房屋拆迁结算审核工作由区房屋征收中心委托第三方开展结算审核。四是中心与区财审中心沟通，今后对于符合条件的项目交由区财审中心进行审核，不符合条件的，由中心自行按相关流程依法依规委托第三方审计机构开展结算审核。

（三）关于未按合同约定预留保证金的问题

整改情况：一是2025年12月23日组织讨论《工程项目建设管理制度》。强化合同管理，学习合同相关法律法规，所有工程项目合同必须明确约定质保金比例、预留方式及退还条件。二是规范结算审核，结算时严格按合同约定预留质保金，未预留的不予结算。三是进一步完善“三级审核”机制：施工单位自查→监理复核→代建单位及业主单位终审。四是今后，中心所有工程项目合同必须明确约定预留保证金等事项，且需提交中心法律顾问审核。
（四）关于项目进度跟踪落实不到位的问题
整改情况：一是及时汇报项目工作进展情况、存在的问题和需关联部门协调的问题。二是2026年1月16日，组织全体干部职工对电力设施迁改业务知识进行学习，学习内容为《电力设施迁改管理办法》（闽电发展规〔2024〕10号），通过本次学习，各项目负责人对电力迁改的业务流程、关键环节与注意事项有了更深入地掌握，为后续工作开展奠定了坚实基础。三是加大与区政府、电业局、市规划设计院、电力勘察设计院、亿力电力工程有限公司的联动力度，加强信息互通共享，及时沟通协调遇到的问题，及时解决问题。针对龙门11号地块杆线迁改工程，2026年10月11日与亿力电力工程有限公司项目办领导、经办干部协调，并发函龙岩亿力电力工程有限公司，要求终止该合同并退回预付款（龙新土储函〔2025〕58号）；2026年1月21日签订《解除合同协议书》， 2月12日龙门11号地块杆线工程预付款84.3727万元已退回我中心账户。四是今后，中心对项目制定详尽的进度计划，分解任务目标，在会议室展板一周一更新进度情况及汇总存在问题，一周一调度协商解决问题，及时与相关部门沟通协商，通过这些措施，形成“计划-跟踪-协商-调整”的完整循环，推进项目问题解决落实。

（五）关于工程验收不严格的问题
整改情况：因未制定围挡验收管理办法，认为委托国有企业进行建设，与国有企业相关工作人员一同验收视为多人验收，造成中心仅1人参加验收问题。一是加强人员培训，组织工程管理人员进行验收标准、流程和监督方法培训。2025年12月23日开展学习《工程项目建设管理制度》（讨论稿）工程建设相关知识。二是建章立制，2025年12月15日拟订“围挡工程验收管理制度”相关制度，并于2026年1月21日中心班子会议讨论通过，明确工程验收需由经办人及分管领导现场验收，避免再次出现单人验收事项。因目前尚未有工程围挡实施项目，待后续如有围挡工程项目实现将严格按照相关制度执行。
六、财务制度执行不严

（一）关于非税收入未及时上缴的问题
整改情况：一是2025年5月27日将2022年1月至2025年4月的存款利息88.45万元上缴区财政。二是2025年12月5日组织学习《政府非税收入管理办法》和《事业单位财务规则》，加强与区财政局业务股室沟通交流，提高工作人员财务素养。三是加强银行存款利息管理，设立专门科目归集、核算银行存款利息，及时按规定时间上缴，2025年存款利息于2025年12月24日全部缴交。

（二）关于往来款未及时清理的问题
整改情况：一是对12笔7234.9万元可清理往来款已完成分类梳理，目前已完成清理5笔442.9万元。二是剩余7笔6882万元因涉及项目结算审计需请第三方审计后清理，目前正在办理中。三是2025年12月5日组织学习《事业单位财务规则》《部门决算管理办法》和《政府非税收入管理办法》，提高业务人员财务素养，完善财务人员与业务人员对账制度。四是根据结算结果，需申请财政拨款支付余款。

附件3
区土地整治中心关于巡察反馈问题

整改进展情况报告
1.关于落实补充耕地任务有差距的问题。
整改情况：一是2025年11月3日，组织全体干部职工认真复盘分析未能完成补充耕地任务有关问题，针对存在的薄弱环节，今后将通过建议区政府出台新的激励措施和加强日常督查、通报等工作措施，充分调动镇（街）的积极性，同时根据省、市即将出台的新政策，抓好后备资源调查摸底，科学论证项目可行性，切实提高项目策划的数量和质量。二是2025年5月23日，我区根据项目实施的可行性分三个批次对相关镇（街）共下达补充耕地任务共348亩。截至12月31日，铁山完成42.14亩，大池完成17.7亩，雁石完成8.36亩，岩山完成8.12亩，苏坂完成6.04亩，白沙完成1.4亩，全区共计完成83.75亩。苏坂标准农田建设项目及8个旱改水项目因上级政策调整，暂缓推进实施。三是因省级项目实施细则尚未出台，验收办法尚未明确，2026年补充耕地项目暂时无法策划推进，待政策明确后将任务分解下达至镇（街）。四是积极向区政府和财政部门争取资金，增强镇（街）工作积极性。2026年春节前安排相关镇（街）指标交易奖励金合计1080万元，拨付2025年种植管护经费和项目进度款合计264万元。五是下一步将根据区委、区政府《2026年新罗区“1449”马不停蹄攻坚活动方案》要求，对补充耕地工作推进情况实施精准监督，对工作成效显著、进度较快的镇（街）予以通报表扬激励，对工作推进滞后的镇（街）开展重点督导，着力营造比学赶超的良好工作局面。

2.关于立项审查不够严谨的问题

（1）关于选址评估不够科学的问题
整改情况：一是2025年11月3日，组织相关干部职工认真分析白沙镇邹山村项目存在问题，因邹山村土地整治项目前期策划不够科学，项目距离村庄较远，交通较不便利，耕作管护存在一定难度。2025年已加强该项目种植管护技术指导，在该项目区种植水稻，稻谷产量约800斤/亩。二是2025年11月3日，组织全体干部职工认真学习《福建省补充耕地项目管理办法（试行）》（闽自然资规〔2023〕1号）等关于补充耕地项目管理的最新规定。三是2025年7月以来，陆续组织复查2025年11个镇（街）申请踏勘选址的15个项目，其中铁山、岩山项目及大池项目的2个地块，因耕地距离村庄较远，与现有耕地不连片等问题，项目论证小组否决了以上项目的选址要求（大池项目剔除不合理地块）。四是从2026年起将严格把关项目选址要求，指导镇（街）优先选择立地条件较好的地块策划实施补充耕地项目，确保申请立项实施的地块便于后期耕作管护。

（2）关于组织踏勘论证不充分的问题
整改情况：一是2025年11月3日，组织全体干部职工认真学习《福建省补充耕地项目管理办法（试行）》（闽自然资规〔2023〕1号）等关于补充耕地项目管理的最新规定。二是实行中心业务干部分片挂钩镇（街）制度，深入指导镇（街）在项目策划期间，科学选择立地条件较好的地块，扎实开展土地权属调查摸底，确保相关权利人同意项目立项实施，2025年通过立项审核的项目12个。三是2025年7月以来，陆续组织复查2025年11个镇（街）申请踏勘论证的15个项目，其中适中项目因实地坡度较陡、铁山项目因土地权利人不同意权属调整等问题，项目论证小组否决了以上项目的选址要求。四是进一步规范完善多部门联合踏勘论证工作机制，将论证工作做细做实，确保策划项目切实可落地实施。

3. 关于项目监管不到位的问题

（1）关于招投标监管不够严格的问题
整改情况：一是2025年11月10日，组织全体干部职工学习《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》及地方关于招投标管理的配套政策文件，同时梳理招投标全流程操作规范，包括招标备案、文件编制、开标评标、中标公示等关键环节要求。二是2025年11月12日，复盘核查2022年大池镇雅金村等3个村旧村复垦项目招投标相关材料，分析问题产生的主要原因是：因没有提前做好业务指导和监督，招标代理机构业务流程不熟悉，招标公告和公示信息未在项目所在地省级电子招标投标公共服务平台发布；同时项目业主对招投标领域的法律法规和政策要求理解不深，未及时纠错。三是2025年11月13、14日，组织自查了2025年立项实施的3个补充耕地项目招标相关材料，发现大池北溪2025年土地整治项目和岩山镇芹元-小丁坑村2025年土地整治项目上交的招标材料中缺失履约保证金缴交凭证，中心及时向镇（街）相关负责人反馈，督促项目业主大池镇、岩山镇及时补充完整。四是今后在项目推进实施过程中，将要求各镇（街）在组织项目招投标工作前，即向中心报备并提供招投标相关材料及各环节报审资料，对发现的问题及时纠错，严把项目前期关口。

（2）关于项目变更程序把控不严的问题
整改情况：一是2025年11月5日，组织复查2021年适中镇中心村等3个村旧村复垦项目，因没有提前做好业务指导和监督，导致项目业主预估变更工程量的总价不会超过合同总价的10%，未落实规范的变更审批流程，直接批准变更，增加了工程量。最终结算价超出合同价16.16%未按程序进行变更审批。二是2025年12月22日，组织全体干部职工开展《福建省补充耕地项目管理办法（试行）》（闽自然资规〔2023〕1号）和《福建省土地整治专项资金管理办法》（闽财资环〔2021〕19号）的专题学习，重点学习项目变更申请、审核、审批、实施、归档等全流程要求，确保全员熟知规定内容、掌握执行标准。2026年新政策出台后，将组织全体干部职工和相关镇（街）分管领导和经办人学习包含变更程序在内的项目全流程业务知识。三是2025年12月4日、5日，组织开展变更审批“回头看”工作，对2025年立项实施的3个项目进行复查，对照项目变更审批要求，未发现问题。四是今后将聚焦项目实施前期关键环节，提前对接业主单位，明确项目实施各阶段注意事项，解读项目变更相关规定要求，确保业主清晰掌握变更适用情形、必备条件，从源头把控无效变更、随意变更，保障项目起步即规范。

（3）关于结算审核把关不严的问题
整改情况：一是2026年1月12日，中心委托福建华夏工程造价咨询有限公司对2022年适中镇洋东村土地整理项目开展工程价款复审工作。经审核，在原结算审核单位核减76879元的基础上，再核减13492元，复审后确认工程造价为399398元。2026年1月29日，中心依据复审结果向适中镇人民政府发出《关于退回新罗区适中镇洋东村2022土地整理项目（旱改水）工程款的函》（龙新土整〔2026〕3号）。适中镇人民政府及时督促施工单位退回工程款13492元，并于2026年2月2日缴回中心账户。二是下一步将根据2025年竣工入库的补充耕地项目工程结算进度，陆续开展工程结算审核工作。三是由中心每年聘请一家第三方工程结算审核机构，对土地整治项目及时安排工程结算审核。四是今后将按年度对聘请的第三方机构提供的工程结算审核成果进行抽查复审，对发现的问题依法依规及时组织纠错整改；对履职不到位、结算审核成果存在严重误差的第三方机构，按有关规定处理并取消其下一年度续聘资格。

（4）关于项目资金审计不及时的问题
整改情况：一是2025年6月17日，中心根据相关采购程序，聘请福建辰星有限责任会计事务所开展2025年度土地整治项目财务资金审计工作。2026年1月20日，全面完成2020至2024年已竣工的8个旧村复垦项目的财务审计工作。2026年1月26日，中心依据审计结果向铁山镇人民政府发出《关于退回铁新罗区山镇白岩前村2022年旧村复垦项目结余资金的函》（龙新土整〔2026〕2号），要求退回预拨资金结余款项77250.26元。其余7个项目将根据财政资金安排，陆续下拨项目尾款。二是由中心每年聘请一家第三方财务资金审计机构，对完成工程结算审核的土地整治项目及时安排财务资金审计。三是今后将按年度对聘请的第三方机构提供的财务资金审计成果进行抽查复审，对发现的问题依法依规及时组织纠错整改；对履职不到位、财务资金审计成果存在严重误差的第三方审计机构，按有关规定处理并取消其下一年度续聘资格。

4. 关于后期管护不到位的问题

（1）关于未按要求定期巡查的问题
整改情况：一是2025年12月25日，中心印发《关于调整人员岗位及职责分工的通知》（龙新土整〔2025〕24号），再次明确中心干部按分片挂钩镇（街）工作职责，要求建立巡查监管台账，确保对所有管护期内项目进行全覆盖巡查监管。二是2025年11月12日，区政府根据实地巡查核实后的管护情况，印发《关于下达历年补充耕地项目2025年种植管护补助资金的通知》（龙新财资环〔2025〕72号），确保管护资金真实准确。三是今后对现场核查发现的部分管护不到位问题，我中心将及时下发问题告知函给相关镇（街），要求镇（街）及时整改，对整改不力的镇（街）适时予以通报。

（2）关于日常监管不够有力的问题
整改情况：一是经组织核查，该项目2025年已改种黄瓜，符合耕地种植标准，“非粮化”问题已整改，但农户仍未种植一季水生作物，不符合种植管护标准，本年度管护费不予下拨。二是今后将结合项目策划，进一步加强补充耕地相关政策宣传，特别是对项目后期种植管护要求的宣传，切实提升群众对相关政策的知晓度和理解度，引导群众主动按要求管护。三是2025年11月12日，区政府根据实地巡查核实后的管护情况，印发《关于下达历年补充耕地项目2025年种植管护补助资金的通知》（龙新财资环〔2025〕72号），对种植作物、管护措施完全符合要求的镇（街），足额核算管护经费；对未按管护协议要求种植的，明确不予拨付经费。四是今后对镇（街）上报的新增耕地种植情况申请核实表及影像材料，均由中心干部现场核实。对经核实种植情况属实、符合要求的项目，按规定予以拨付；对种植情况不符合要求的项目，一律不予拨付。

5.关于竣工（结）决算审核未按规定执行的问题
整改情况：一是2025年12月25日，区自然资源局纪委约谈中心相关经办人。二是2025年10月23日，中心通知相关镇（街）不得再自行聘请第三方机构对2025年项目进行竣工（结）决算审核。2025年6月17日，中心聘请福建辰星有限责任会计事务所开展2025年度土地整治项目财务决算审计工作。2026年1月12日，中心聘请福建华夏工程造价咨询有限公司开展2026年度土地整治项目工程结算审核工作。三是今后将按年度对聘请的第三方中介机构提供的竣工（结）决算审核成果进行抽查复审，对发现的问题依法依规及时组织纠错整改；对履职不到位、竣工（结）决算审核成果存在严重误差的第三方机构，按有关规定处理并取消其下一年度续聘资格。
中共龙岩市新罗区自然资源局党组         2026年3月15日印发


