2017年度“两违”综合整治执法设备购置、宣传、拆除等项目资金使用绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我局系财政全额拨款的一级预算单位，单位内设综合股、管理股、执法股等4个股室及新罗区城市管理综合执法大队、新罗区城市环境卫生管理中心两个下属单位。

（二）项目基本情况

为进一步巩固提升省、市“两违”专项整治三年行动成果，全面提升依法、科学管理城乡建设能力和水平，持续服务“三大战役”，加快建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新新罗。按省、市统一部署，经区政府研究，决定从2017年起至2019年止，用三年时间再全区范围内开展深化“两违”治理专项行动。根据《龙岩市新罗区人民政府办公室关于印发深化“两违”治理专项行动实施方案（2017-2019年）的通知》（龙新政办[2017]62号）文件精神，在全区范围内，特别是中心城市规划区、镇范围内开展深化“两违”综合治理专项行动。

二、专项支出项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

区政府成立新罗区深化“两违”专项整治行动领导小组，负责专项整治工作的领导、指挥、协调、督查等工作，在区城市管理行政执法局设领导小组办公室，执法局局长兼任办公室主任，负责日常事务管理。依据属地管理、标本兼治、依法整治的原则，突出重点，分类整治。2017年，我局以深化“两违”综合治理为抓手，向阻碍项目落地、征地拆迁、生态环保、民生保障等“两违”硬骨头狠出重锤，拆除“两违”面积81.41万平方米，为拆出发展空间，优化宜居环境做出贡献。整合力量，以“联”促管控。探索联合治违的模式，全面强化新增“两违”防控力度、精度、效度。通过依托“互联网+执法”指挥中心、手机执法终端、无人机等现代技防手段，建立了统一调度、部门联动、齐抓共管的“两违”综合执法体制机制。

（二）项目资金使用状况

2017年新罗区财政预算安排“两违”专项整治及执法设备购置经费235.28万元，实际到位235.28万元，累计支出188.17万元，资金使用率80%。具体如下：1、“两违”建筑拆除支出94.88万元；2、城乡规划方面法律法规及相关案例等宣传支出21.77万元；3、执法队伍规范化及装备采购48.28万元；4、日常工作支出23.24万元。其中执法队伍规范化执法装备采购因2017年7月推出政府采购平台，且须采购的执法装备种类较多，各项参数指标较复杂，前期了解时间较长，于2017年10月底才开始申报采购，期间因参数存在疑问导致采购延期，致使2017年度未完成规范化建设执法装备的采购。在资金使用上按照财务制度规定，有完整的审批程序和手续，做到专款专用，保证资金使用合规性。

三、专项支出项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

“两违”专项整治项目绩效评价是项目期结束后采用因素分析法对该项目进行考核评价。根据《龙岩市新罗区人民政府办公室关于印发新罗区“两违”专项整治行动实施方案的通知》、《关于分解落实全区重点工作任务的通知》制定《新罗区乡镇、街道经济社会工作目标责任制考评实施细则（“两违”整治考核办法）》进行考核。每年接受省、市的“两违”专项考评。2017年度“两违”综合整治执法设备购置经费、宣传经费、拆除等经费项目绩效评分中投入得分26分，过程得分26分，产出与效益得分38分，共计得分90分，自评等级优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

1、项目绩效目标投入方面，2017年度专项资金预算235.28万元，实际到位235.28万元，到位率100%，完成年初设定的绩效目标；两违综合整治经费投入实际使用188.17万元，占到位资金的80%，基本完成年初设定的绩效目标。

2、项目绩效目标产出方面，2017年全年拆除“两违”面积81.41万平方米、印制宣传条幅360条、租赁户外广告位置3个、购置规范化建设用扫描仪9台、电脑5台、信访答复率100%，均完成年初设定的绩效目标，但因执法装备采购时间晚，未能在计划时间内完成采购，致该项未完成年初设定的目标；2017年在全市“两违”综合整治考评中取得第一名的成绩，完成年初设定的绩效目标。

3、项目绩效目标效益方面，通过打好“两违”攻坚战，保障市、区重点项目的顺利推进，政府对该项工作给予肯定，完成年初设定的绩效目标。

（三）项目绩效分析

“两违”综合整治执法设备购置、宣传、拆除等经费项目自评得分90分，具体项目评分如下：

1、该项目投入方面分值30分，时效情况16分，资金落实14分。2017年度投入方面自评得分26分，具体如下：

时效情况根据项目绩效目标产出目标设8个实施项目，每个项目2分，2017年度8个项目除购置规范化用执法装备因此项目于2017年10月底才开始实施，政府采购需要固定的时间和流程，致未能在规定时间内完成外，其余7个均在规定时间内完成，此项共计得分14分。

资金落实按资金到位率、成本控制率、资金使用率设置考核指标，2017年资金到位率100%得5分，成本控制在235.28万元以内得5分，实际使用188.17万元，使用率80%得2分，此项共计得分12分。

2、该项目过程方面分值30分，业务管理16分，资产管理7分，财务管理7分。2017年度过程方面自评得分26分，具体如下：

业务管理方面设置5个考评目标，其中有制定健全的管理制度得5分，制度执行有效得2分，有及时完成新增违法建设的“一宗一档”材料登记并保管得5分，因队伍规范化建设用执法装备采购未能在规定时间内完成致使目标完成率和完成的及时性两个自评指标各得1分，此项共计得分14分。

资产管理方面设置2个考评目标，有建立健全的资产管理制度得5分，固定资产利用率超80%得1分（因部分固定资产已达报废年限且破损，因暂未办理资产报废手续），此项共计得分6分。

财务管理方面设置2个考评目标，有建立财务管理制度，但不完善（我局将在用友公司的协助下组织相关人员进一步完善财务管理制度）得4分，财务管理规范有效得2分，此项共计得分6分。

3、该项目产出与效益方面分值40分，产出数量20分，产出质量5分，社会效益5分，可持续效益5分，服务对象满意度5分。2017年度过程方面自评得分38分，具体如下：

产出数量方面设置6个考评目标，其中2017年全年拆除两违面积81.41万平方米得10分、印制两违宣传条幅360条得2分、租赁户外宣传广告位置3个得2分、购置规范化用扫描仪9台得2分、电脑5台得2分，未完成规范化用执法装备采购不得分，此项共计得分18分。

产出质量方面在全市“两违”综合整治考评中取得全市第一名的成绩，此项共计得分5分。

社会效益方面通过开展“清零行动”、“水环境综合治理”、“拆违促征迁”等主题拆违行动，同时加大巡查力度，对顶风违建及时制止，做好拆早拆小，将“两违”控制在萌芽状态，使群众规划意识较上一年度有所提升，此项共计得分5分。

可持续效益方面通过开展了“创城治违攻坚战”、“水环境综合治理”、“拆违促征迁”、“超规划养殖网箱整治”等主题整治“两违”活动，保障市、区重点项目的顺利推进，此项共计得分5分。

服务对象满意度方面该项目在全市考评中取得第一名的好成绩，并获得市、区嘉奖，此项共计得分5分。

四、工作成效

2017年是全省统一开展新一轮“两违”综合治理三年专项行动的起始之年，也是我区开展“无违建”示范区创建提升工作的关键一年，区政府成立了以区长任组长的深化“两违”综合治理专项行动领导小组暨“无违建”示范区创建提升工作领导小组，各镇（街）也分别成立由主要领导任组长的工作领导小组。区“两违”综合治理成员单位由17个扩展充实至24个。区“两违”综合治理领导小组办公室专门设置综合协调、宣传报道、督查考核、法治保障四个工作小组，抽调公安分局、土地分局、区住建局、区林业局等单位工作人员集中办公，确保通过“两违”综合治理“大联勤”机制推动“无违建”示范区创建提升工作持续深入推进。一年来，我区“两违”治理各成员单位立足“拆出发展空间，优化宜居环境”目标，勇挑重担，奋勇攻坚，在认真开展“清零行动”、“铁路沿线环境整治”、“小区违建违规装修综合治理”等省市下达的整治“两违”工作任务外，还结合属地整治“两违”实际，开展了“创城治违攻坚战”、“水环境综合治理”、“拆违促征迁”、“超规划养殖网箱整治”等主题整治“两违”活动，累计拆除“两违”面积148.63万平方米，占年度71万平方米总任务数的209.34%，拆除“两违”面积位居全省92个县（市、区）第四名、居全市第一名。同时，“两违”分类处置率100%，新增拆除率100%，腾出拆后土地面积123.53万平方米，拆后利用土地面积120.5万平方米，拆后土地利用率达97.55%。

五、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1.巡查制止不到位。辖区9个乡镇执法中队“两违”治理管辖区域广、巡控路线长，但因人员缺编严重，所有的执法中队均无配备专职巡控车辆，导致存在网格化巡查制止不到位、下达通知书较迟等现象，给后期拆除造成一定的影响。

2.部门联动不足。根据法律授权来源的不同，国土部门查处非法占用土地的违建、林业部门查处林地上违建、路政部门查处公路两侧范围内的违法建设等。各部门间存在治理“两违”业务信息未能及时沟通共享、部门联动合力打击较迟缓等问题。

3.个人危旧房改建审批不畅，导致拆违难度极大。特别是一些旧房的改建审批，受宅基地为“众产”因素制约，整体推进改建或安置存在较大困难。如，适中镇现有200多栋土楼，一些家庭因人口增多因素影响，原宅基地面积小且无厨房、卫生间等附属设施，已无法满足家庭住房需求。但土楼属众产，涉及户数较多，分歧较大无法统一进行“原拆原建”，造成多数人选择占地进行违法建设。如果执法部门依法对其彻底强制拆除，住房困难户可能因无处居住而产生群体性事件引发社会矛盾。

（二）项目改进措施

1.加大“两违”巡查保障力度。尽快配齐25名缺编的“两违”治理执法干部、积极协调为每个执法中队配备至少1台巡查车辆，综合统筹利用执法记录仪、无人机、数字城管等技术手段，确保在全域巡查的基础上，每天加大对重点项目区域、重点村（居）、重点路线的巡查力度。

2.加大“两违”建筑处置力度。扎实推进《“两违”综合治理同责共管工作机制》，着力推动各乡镇建立每周“两违”治理联席会制度，乡镇主要领导要召集执法队、国土所、村建站等镇“两违”治理成员单位部门，对属地每周新增“两违”处置情况进行会商。

3.加大“两违”治理宣传力度。多形式、多层面、多时段常态化抓好治违宣传工作，确保树立正确舆论导向，营造治违浓厚氛围。在宣传方式上，要利用节日、圩天在人流量较大的地段利用发放宣传单、摆放展板、播放宣传片等方式组织普法宣传活动；在每个重点项目、每条重点公路、铁路、每个水库等易于滋生违建的地段范围及沿线悬挂“两违”治理横幅标语、告示牌。在宣传内容上，要侧重宣传《城乡规划法》、《土地管理法》、《福建省违法建设处置若干规定》、违法建筑征收“零补偿”等相关法律、法规、政策知识，提升广大群众对“两违”行为危害性的认识。

六、相关意见建议

建议统筹整合驻镇执法队、土管所、村管站、林业站等执法资源，加大拆违经费保障，通过聘请专业拆除工人跟车巡查等勤务模式，实现巡查力量和拆除力量的有机统一，确保对新增“两违”做到“即发现，即教育、即拆除”。特别是对“屡拆除屡复建”的“两违”钉子户，要通过深化“镇（街）联合拆违日”、“重点顶风违建拆除周”等违建“周清月结”机制，以“露头就打、出土就拆”的高压打击态势。

2017年度中心城市背街小巷环卫清扫保洁及牛皮癣清理整治项目资金使用绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我局系财政全额拨款的一级预算单位，单位内设综合股、管理股、执法股等4个股室及新罗区城市管理综合执法大队、新罗区城市环境卫生管理中心两个下属单位。

（二）项目基本情况

2017年新增背街小巷115条，总共878条，保洁面积110.56万平方米，“牛皮癣”清理长度219千米。根据《中心城市背街小巷保洁管理及考评工作方案》（龙新政综〔2013〕283号）文件精神，对中心城市七街两镇范围内背街小巷环境卫生按照“市场运作、分级监管、分级分担”的原则，全部实行统一标准、统一管理、统一考核，按照二级路段标准保洁，通过推行环境卫生清扫保洁市场化最终实现资源配置高效化、队伍管理专业化，全面净化、美化背街小巷人居环境。2017年度，圆满完成清扫保洁及“牛皮癣”清理任务，营造了干净、整洁、宜居的城市环境，为创城成功做出了积极贡献。

二、专项支出项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1．项目执行情况。

根据市政府《中心城区城市管理有关问题专题会议纪要》（﹝2013﹞131号）、《龙岩市新罗区人民政府关于印发中心城市背街小巷保洁管理及考评工作方案的通知》（龙新政综﹝2013﹞283号）精神，我局牵头七街二镇，组织开展中心城区背街小巷清扫保洁、“牛皮癣”清理及日常考评工作，督促8家保洁公司严格按照合同要求，安排足额保洁人员、清运人员及“牛皮癣”清理人员，对承包区域内的背街小巷进行保洁及“牛皮癣”清理，全面达到二级路段标准，巷道无“牛皮癣”，提升城市品位、形象，有效改善招商引资环境。

2．项目组织管理情况。

（1）根据工作安排，项目由我局管理股负责。

（2）通过政府采购平台公开招投标，择优选用优秀保洁公司，2016年开始实施合同至今，项目运行平稳有序，保洁质量优良稳定，群众满意度高。

（3）按照区、街道（镇）、居（村）三级督查体系监督保洁公司实施市场化运作。

（4）背街小巷清扫保洁资金支付按甲方督查情况（含街道、镇）扣除乙方上月违约金，并通知乙方开具该标段所在街道（镇）所在地税务部门正式税务发票，发票总金额为月承包金额的92%扣除违约金后的数额。甲方龙岩市新罗区城市管理行政执法局于次月15日前以转帐方式拨付上月承包费用。

（5）根据《龙岩市人民政府关于批转龙岩中心城市环卫管理体制方案及市容考评工作方案的通知》精神，开展季度市容环境卫生考评工作。

（二）项目资金使用状况

2017年背街小巷卫生清扫保洁及牛皮癣清理项目预计投入1623.13万元，后因创建全国文明城市工作需要，分两次扩大保洁范围，区级追加预算14.09万元，市级补充配套资金在2018年预算中追加。背街小巷清扫保洁资金市、区各半，市级资金以“以奖代补”形式拨付。因市级第四季度资金须在2017年第四季度考评后拨付，所以项目2017年实际到位1441.11万元，资金到位率87.99%，实际支出1441.11万元，资金使用率100%。

三、专项支出项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

项目绩效评价工作围绕背街小巷清扫保洁、“牛皮癣”清理的监督管理等方面进行，综合分100分。我局积极探索背街小巷市场化保洁、品牌化提升、精细化管理之路，有效提升背街小巷环卫质量，满足人民群众生活需要，提升城市品位、形象，其中项目投入30分、项目过程30分、产出与效益40分。我局通过指标分析、项目资料核对等，对该项目进行自评，自评得分为99分，评价等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

2017年底前中心城市背街小巷环卫清扫保洁及“牛皮癣”清理项目到位资金1441.11万元（其中市级589.95万元，到位率75%；区级837.07万元，到位率100%；区级追加14.09万元，到位率100%），到位率87.99%，支出1441.11万元，支出率100%。保洁覆盖七街两镇70个社区，878条巷道，总面积110.56万平方米，牛皮癣清理长度219千米。2017年我局全面完成了中心城区背街小巷环卫管理工作，878条背街小巷全部达到二级路段标准，路面干净整洁，垃圾日产日清，水沟畅通，无垃圾死角，“牛皮癣”清理整治长度21.9万米，全部达到无乱张贴、无乱涂写、无污渍的“三无”标准 ，并在市区联合考评中成绩优秀，营造了干净整洁有序的背街小巷环境。2017年共慰问环卫工人626人次，提高了环卫工人的工作热情。同时，我局以创城为契机，实施精细保洁，进一步提升环卫质量，积极推进中心城我背街小巷环卫事业的发展，环境不断优化，市民满意度及城市的品质也不断提升。

（三）项目绩效分析

投入类指标满分30分，自评29分。其中实际实施月份不晚于计划月份的得满分3分；绩效目标合理得3分；绩效指标明确得满分3分；绩效指标完成率得满分4分；项目立项规范得满分4分；成本控制率100%得满分4分；资金到位率100%得满分4分；资金使用率100%，满分4分。

过程类指标满分30分，自评30分。其中业务管理制度健全、制度执行有效、项目质量可按性得满分15分；财务管理制度健全性、资金使用合规性、项目资金安全性得满分15分。有专门的项目资金管理办法，且该办法符合相关财务会计制度的规定，资金使用合规，项目资金安全，不存在截留、挤占、挪用等情况

产出与效益类满分40分，自评40分。其中产出数量、质量得满分10分；经济效益、社会效益、环境效益、可持续效益得满分24分；服务对象满意得满分6分。

四、工作成效

资金使用达到经济、社会效益最大化，全面完成清扫保洁目标任务，七街二镇878条背街小巷全面达二级路段标准，路面整洁干净，垃圾清运及时，无积存垃圾。“牛皮癣”治理达到“无乱张贴、无乱涂写、无污渍”的“三无”标准，日产日清，清除率达100%，基本根除城市顽疾，营造了干净整洁宜居的城市环境。群众满意度高，为创城成功奠定了坚实基础。

五、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1.保洁公司思想认识不足，重视不够，未严格按合同要求执行，内部管理不严，导致部分路段还未实现精细化保洁。

2.局环卫督查中队、各街镇对保洁公司的日常督查还不够细、不够严，导致部分保洁公司自降标准，部分垃圾清运车厢清洗不到位，地面污渍清洗不及时。

3.居民自建房房屋出租市场较大，业主为求方便，悬挂式牛皮癣房屋出租悬挂类“牛皮癣”仍然存在，在自家门口悬挂房屋出租小广告。

（二）项目改进措施

1.联合街道（镇）推动保洁公司全面实施精细化保洁，进一步提升保洁质量。

2.加大督查力度，落实合同要求的垃圾清运车辆的清洗次数，加大垃圾箱周边地面污渍的清洗力度，第一时间整改到位，常态长效。

3.优化便民广告疏导点。在房屋出租悬挂类“牛皮癣”集中区域适量增加背街小巷便民公益广告疏导点，有效疏导该类便民广告，减少“癣”源。

六、相关意见建议

进一步加强对中心城区背街小巷保洁专项资金的监管，督促街镇及时拨付承包款，保障保洁公司积极性，保障资金安全、高效运行，提高资金使用效益。

2017年度中心城市背街小巷环卫清扫保洁及牛皮癣清理整治项目资金使用绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我局系财政全额拨款的一级预算单位，单位内设综合股、管理股、执法股等4个股室及新罗区城市管理综合执法大队、新罗区城市环境卫生管理中心两个下属单位。

（二）项目基本情况

该项预算100万，含中心城区背街小巷卫生死角、“牛皮癣”死角清理、志愿者行动、创城宣传、新罗城管通、环卫工人慰问等子项目组成。通过开展卫生死角、“牛皮癣”死角整治，进一步提升中心城区背街小巷整洁度。对626名环卫工人进行慰问，提升了环卫工人工作主动性和积极性。新罗城管通积极探索实践了我局数字化城管，为下一步大数据运用奠定了良好基础。志愿者行动，有效带动了广大市民参与创城的积极性。上述各子项目，保障中心城区背街小巷清扫保洁及牛皮癣治理常态长效机制顺利开展，营造了干净整洁有序的背街小巷人居环境，为创城成功做出了积极贡献。

二、专项支出项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1．项目执行情况。

根据年度专项资金项目目标安排，2017年度共开展了中心城区背街小巷卫生死角、“牛皮癣”死角清理、志愿者行动、创城宣传、新罗城管通、环卫工人慰问等。其中，背街小巷卫生死角清理260处，清理建筑垃圾103龙马车。清理“牛皮癣”死角78处，进一步提升无癣城市，开展“小烟头•大文明”创城行动，慰问环卫工人626人次，提升一线环卫工人工作积极性、主动性。

2．项目组织管理情况。

（1）根据工作安排，项目由我局管理股负责。

（2）根据《招投标法》、龙新采购﹝2017﹞399号要求，通过邀标形式，采取低价中标法，对纸巾盒等5种创城宣传品进行邀标，节约专项资金，让专项资金效益最大化。

（二）项目资金使用状况

2017年背街小巷卫生保洁工作经费项目预计投入100万元，2017年实际到位100万元，资金到位率100%，实际支出100万元，资金使用率100%。具体如下：1、背街小巷卫生死角专项整治费用41.23万元；2、环卫工人慰问支出13.08万元；3、保洁宣传及疏导点建设27.2万元；4、日常业务支出18.49万元。

三、专项支出项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

中心城市背街小巷专项工作经费项目采用因素分析法的评价方法，选用了投入、过程、产出和效益三大类指标体系，其中项目投入30分、项目过程30分、产出与效益40分。我局通过指标分析、项目资料核对等，对该项目进行自评，自评得分为99分，评价等级为优。

本项目预算100万元，项目实际支出100万元，资金到位率100%，资金使用率100%，在资金使用过程中我们对项目经费实行专款专用，强化资金使用的监督，确保资金使用效率和项目的顺利实施，并取得了一定成效：清理卫生死角260处、“牛皮癣”死角78处，提升了城市整洁度；通过创城宣传，提升了市民参与创城积极性主动性；慰问环卫工人626人，提升一线环卫工人积极性；创建美丽小巷，提升品牌影响力；创城公益节等志愿者行动，践行志愿者精神，通过努力，2017年龙岩市获得全国文明城市和省级文明城区荣誉称号。

（二）项目绩效目标完成情况

1.2017年清理卫生死角、背街小巷卫生死角清理260处，清理建筑垃圾103龙马车。清理“牛皮癣”死角78处。

2.在环卫工人节、春节慰问两次环卫工人，慰问人数626人。

3.创城宣传。根据创城迎时间节点，做好便民疏导点社会主义核心价值观内容更新等，编制《创城环卫工作手册》2000册，制作纸巾盒1万盒，与龙岩人民广播电台FM946频道签订合作协议，在上下班高峰时间段，播放创城内容；与新罗TV签订合作协议，充分挖掘局工作亮点，提升“美丽小巷”等品牌影响力；对西宫巷736文艺村进行初步规划设计；对545个垃圾箱进行改造，贴上垃圾分类标识，倡导垃圾分类，增强绿色环保意识。

4.志愿者行动。联合市执法局、龙岩学院、FM946等单位，率先在全市开展“小烟头·大文明·助力创城”公益捡拾竞赛活动，掀起岩城捡烟头热潮，消灭创城检查重点扣分项。在全省开展“城市公益节”活动，紧扣“创城”主题，举办“文明岩城·益起幸福”公益节晚会，积极培育“文明龙岩你我共建”的良好氛围。

（三）项目绩效分析

投入类指标满分30分，自评29分。其中实际实施月份不晚于计划月份的得满分3分；绩效目标合理得3分；绩效指标明确得满分3分；绩效指标完成率得满分4分；项目立项规范得满分4分；成本控制率100%得满分4分；资金到位率100%得满分4分；资金使用率100%，满分4分。

过程类指标满分30分，自评30分。其中业务管理制度健全、制度执行有效、项目质量可按性得满分15分；财务管理制度健全性、资金使用合规性、项目资金安全性得满分15分。

产出与效益类满分40分，自评40分。其中产出数量、质量得满分10分；经济效益、社会效益、环境效益、可持续效益得满分24分；服务对象满意得满分6分。

四、工作成效

2017年清理卫生死角、背街小巷卫生死角清理清理进一步提升城市整洁度。在环卫工人节、春节慰问两环卫工人，慰问人数626人，提升了一线环卫工人工作积极性、主动性。

根据创城迎时间节点，做好社会主义核心价值观宣传、编制《创城环卫工作手册》、创城宣传品纸巾盒提升市民知晓率、参与率。与新罗TV、龙岩人民广播电台FM946频道签订合作协议，及时播报局创城新闻；制作西宫巷736文艺村规划设计；对545个垃圾箱进行改造，贴上垃圾分类标识，倡导垃圾分类，增强绿色环保意识。率先在全市开展“小烟头·大文明·助力创城”公益捡拾竞赛活动，掀起岩城捡烟头热潮，消灭创城检查重点扣分项。率先在全省开展“城市公益节”活动，举办“文明岩城·益起幸福”公益节晚会，积极培育市民积极参与创城意识。

五、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1.中心城区背街小巷仍存在卫生死角、“牛皮癣”死角现象，需加大整治力度，进一步提升城市宜居度。

2.乱倒垃圾、乱吐痰等不文明现象较普遍，市民文明环卫意识有待进一步提高。

3.“门前三包”流于形式，市民、商铺无积极性、主动性。

（二）项目改进措施

1.进一步加大中心城市背街小巷卫生死角、“牛皮

癣”死角的整治力度，逐步消灭卫生死角、“牛皮癣”死角，提升城市品位形象。

2.进一步加大文明创建常态宣传力度，通过多维、立体、全方位宣传，提升市民素养。

3.联合相关部门，开展“门前三包”大型宣传活动，倡导市民共同参与市容环境卫生管理，全面落实“门前三包”责任制。

六、相关意见建议

中心城区背街小巷情况复杂，人口密度大，历史遗留问题多，根据《建立健全文明城市建设常态长效机制的若干意见》要求，需进一步背街小巷专项加大经费投入，保障背街小巷环境卫生死角、“牛皮癣”死角整治力度，加大宣传力度。