新罗铁山沿河路（外洋—洋美）道路工程“11·7”一般人员中毒淹溺事故评估报告
一、评估工作组织开展情况
根据《龙岩市人民政府安委办关于开展较大生产安全事故整改措施落实情况“回头看”工作的通知》（岩市安委办〔2022〕21号）文件要求，2025年6月19日，区应急局牵头，区城管局、区住建局、总工会、铁山镇人民政府等单位有关人员组成评估小组，通过座谈问询、资料审查、查阅文件和现场核查等方式，对新罗铁山沿河路（外洋—洋美）道路工程“11·7”一般人员中毒淹溺事故进行逐项检查评估。
二、事故责任人员责任追究落实情况

1.陈宜流，合昊公司劳务科科长兼劳务员。
处理建议：新罗区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条对其实施行政处罚。
处理落实情况：新罗区应急局已对其实施行政处罚。
2.黄智炜，合昊公司总经理。
处理建议：新罗区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条对其实施行政处罚。

处理落实情况：新罗区应急局已对其实施行政处罚。

3.柯添生，蓝海公司原项目技术负责人。

处理建议：建议蓝海公司按照企业内部管理有关规定对其作出严肃处理。

处理落实情况：蓝海公司已对其进行内部处罚。

4.卢彪，中共党员，蓝海公司副总经理。
处理建议：建议蓝海公司按照企业内部管理有关规定对其作出严肃处理；建议移送其党组织关系所在地的纪检监察机关处理。

处理落实情况：蓝海公司已对其进行内部处罚，并报送所在党支部给予党内警告处分。

5.王小明，城投公司铁山沿河路（外洋—洋美）道路工程项目负责人。
处理建议：建议城投公司按照企业内部管理有关规定对其作出严肃处理。

处理落实情况：城投公司已对其进行内部处罚。
三、事故责任单位责任追究落实情况

1.福建合昊建设工程有限公司

处理建议：建议由新罗区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条等有关规定
进行行政处罚。

处理落实情况：新罗区应急局已对其实施行政处罚。

2.福建省龙岩市城市建设投资发展有限公司
处理建议：建议其向城发集团作出深刻书面检讨。

处理落实情况：城投公司已向城发集团作出书面检讨。
四、事故发生单位、事故发生地政府及相关部门汲取事故教训、强化整改措施落实情况

1.福建合昊建设工程有限公司

已对存在有限空间作业的项目开展风险辨识，对有限空间作业人员、监护人员开展教育培训，制定应急救援预案和现场处置措施，组织人员开展应急演练。
2.福建蓝海市政园林建筑有限公司

已加强对分包单位的安全检查力度，规范分包单位施工行为；组织公司所有管理人员和项目负责人23人开展有限空间教育培训；公司领导组织人员对劳务分包单位开展资料核查和现场排查。

3.福建省龙岩市城市建设投资发展有限公司

已组织各项目经理及总监理工程师开展有限空间安全专题会议，学习有限空间相关文件，进一步加强对重点领域的隐患排查；对所有在建项目包括已投入使用但未移交项目开展全面的质量安全检查，自2023年11月到2024年5月底，共检查107次；组织所有工程、质安人员开展有限空间教育培训；已制定印发《持续深化企业安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案》，全面提升本质安全水平。
五、评估结论意见

经过评估，新罗铁山沿河路（外洋—洋美）道路工程“11·7”一般人员中毒淹溺事故中各相关责任单位基本认真落实《龙岩市新罗区人民政府关于新罗铁山沿河路（外洋—洋美）道路工程“11·7”一般人员中毒淹溺事故调查报告的批复》中的各项事故防范和整改措施建议。
龙岩市新罗区人民政府安全生产委员会办公室

          2025年6月19日
� 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款;......







