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审核单位 审核事项 办结时限 审核部门 办结时限 审核部门 审核事项 办结时限 自然资源部门

规划条件核实（含

土地核验）

第10个工作日

水利部门 移民安置阶段验收 第10个工作日

水利部门 档案与专项验收 第10个工作日

发改部门 社会稳定性分析 第25个工作日 水利部门

竣工验收（含阶段

验收）

第15个工作日

水利部门 可研报告技术审查 第25个工作日

发改部门 可行性研究报告批复 第30个工作日

自然资源部门 建设用地规划许可 第30个工作日 自然资源部门 第40个工作日

审核事项 审核事项 审核事项

出具质量监督结论

核备意见

招标文件

备案

洪水影响评价

审批

取水许可

移民安置及审

核意见

审核单位 审核事项 审核单位

自然资源部门 地灾评估 占用林地 自然资源部门

自然资源部门 矿产压覆

村委会

征地告知、确认和听

证材料

市、区社保局

社保告知书和社保审

查

水利部

门

自然资源部门

建设项目用地预审和

选址意见书

第15个工作日 第35个工作日 水利部门

办结时限

水利部门

即办后转事中事

后监管

生产建设项目水土

保持设施自主验收

报备

水利部门

即办后转事中事

后监管

审核部门

核发建设用地划

拨决定书、用地

批准书

市林业局

征收事项批

复公示、集

体土地征收

通告、房屋

征收公告

县（区、市）林

业主管部门

审核单位 审核事项 审核事项

建设项目使用林

地审核、林木砍

伐审批

建设项目使用林

地初审

注：除防护林、特种用途

林和省属国有林场经营区

范围内的林地外，占用或

征用林地面积不足3亩（不

含3亩），由县（区、市）

级林业部门直接批准；占

用或征用林地面积3亩～15

亩不含15亩），由市林业

部门批准。

备注：

1.用地预审意见作为办理建设工程规划许可证时需提交的使用土地的有关证明文件。

2.除涉及农转用的单独选址项目外，其他水利项目的地灾评估和压覆矿产评估应在上报自然资

源局核发建设用地划拨书前完成。

发布土地征收

预告

建设

单位

工作

及中

介服

务

政府组织集

体土地征

收，出具完

成征地拆迁

补偿征收的

证明

财政部门

水利部门

信息推送至招标平

台，实行事中

事后监管。

用

地

审

批

水土保持方案

审批

环境影响评价

审批

从初设阶段延

伸15个工作日

建设管

理辅助

流程

（与主

流程同

步进

行，不

影响总

时限）

省林业局 林地使用审批

省政府或

国务院

农转用和土地

征收

水利部

门

审核部

门

（水利部门牵头 审批时限：15个工作日

备注：

    “水利水电工程建设征地移民安置规划审核”只针对水

库工程办理。

龙岩市新罗区水利工程建设项目审批服务通用流程图

（立项用地规划许可阶段） 初步设计阶段（工程建设许可阶段） 施工许可阶段 竣工验收阶段

质量监督申报

及施工

前需完成的审

批事项

（水利部门牵头 审批时限：5个工作日）

水利及其

他部门

第5个工作日

建设

管理

审批

（主

流程

90

个工

作

日）

（水利部门牵头 审批时限：30个工作日） （水利部门牵头 审批时限：40个工作日）

备注：

1.推行联合竣工验收，将规划核实、质量监督、档

案认可、竣工技术验收等，总体验收时间控制在15

个工作日；

2.移民验收工作仅针对水库工程办理。小型水库工

程，区政府委托水行政主管部门开展移民安置验收

工作。

此阶段“取水许可、环境影响评价意见、洪水影响评价审

批、移民安置规划审核、水土保持方案审批、用地审核、

用林审核、节能审查意见、地震安全性评价、建设工程文

物保护和考古许可”等同步推进并在开工前审批。



编制初步设计报告及咨询

编制水土保持方案

编制环境影响评价报告

取水（编制水资源论证报告）

编制洪水影响评价报告

编制地震、文物保护考古等论证报告

1.报告书：10个工作日；

2.报告表：3个工作日。

1.报告书：7个工作日（不含法定公示时

间）；

2.报告表：5个工作日（不含法定公示时

间）；

登记表备案：即办。（县级）

环保部

门

办结时限

控制价审

核

水利部

门

水利

（移

审核部门 办结时限

审核事项

初步设计报告审查、批复

10个工作日

10个工作日

10个工作日

建设工程规划许可

     编制工程量、预算清单

    编制施工、监理招标文件

        编制施工图

编制勘察设计招标文件

编制征地移民安置规划报告

编制可行性研究报告及咨询


-8-

-11-


大中型水利工程建设项目审批服务通用流程图

		龙岩市新罗区水利工程建设项目审批服务通用流程图



						（立项用地规划许可阶段）														初步设计阶段（工程建设许可阶段）														施工许可阶段														竣工验收阶段

		建设管理审批（主流程90个工作日）				（水利部门牵头 审批时限：30个工作日）														（水利部门牵头 审批时限：40个工作日）														（水利部门牵头 审批时限：5个工作日）														（水利部门牵头 审批时限：15个工作日

																																																		审核部门		审核事项		办结时限

								审核单位		审核事项		办结时限										审核部门		审核事项				办结时限								审核部门		审核事项		办结时限										自然资源部门		规划条件核实（含土地核验）		第10个工作日

								自然资源部门		建设项目用地预审和选址意见书		第15个工作日										水利部门		初步设计报告审查、批复				第35个工作日								水利及其他部门		质量监督申报及施工
前需完成的审批事项		第5个工作日										水利部门		移民安置阶段验收		第10个工作日

																																																		水利部门		档案与专项验收		第10个工作日

								发改部门		社会稳定性分析		第25个工作日										此阶段“取水许可、环境影响评价意见、洪水影响评价审批、移民安置规划审核、水土保持方案审批、用地审核、用林审核、节能审查意见、地震安全性评价、建设工程文物保护和考古许可”等同步推进并在开工前审批。																												水利部门		竣工验收（含阶段验收）		第15个工作日

								水利部门		可研报告技术审查		第25个工作日																																				备注：
1.推行联合竣工验收，将规划核实、质量监督、档案认可、竣工技术验收等，总体验收时间控制在15个工作日；
2.移民验收工作仅针对水库工程办理。小型水库工程，区政府委托水行政主管部门开展移民安置验收工作。

								发改部门		可行性研究报告批复		第30个工作日

								自然资源部门		建设用地规划许可		第30个工作日										自然资源部门		建设工程规划许可				第40个工作日

						备注：
    “水利水电工程建设征地移民安置规划审核”只针对水库工程办理。



		建设管理辅助流程（与主流程同步进行，不影响总时限）																审核部门				审核事项				办结时限								审核部门				审核事项		办结时限								审核部门				审核事项		办结时限

																		水利部门				水土保持方案审批		1.报告书：10个工作日；
2.报告表：3个工作日。										财政部门				控制价审核		从初设阶段延
伸15个工作日								水利部门				出具质量监督结论核备意见		即办后转事中事后监管

																																																水利部门				生产建设项目水土保持设施自主验收报备		即办后转事中事后监管

																		环保部门				环境影响评价审批		1.报告书：7个工作日（不含法定公示时间）；
2.报告表：5个工作日（不含法定公示时间）；
登记表备案：即办。（县级）										水利部门				招标文件
备案		信息推送至招标平
台，实行事中
事后监管。



																		水利部门				洪水影响评价审批		10个工作日

																		水利部门				取水许可		10个工作日

																		水利（移民）部门				移民安置及审核意见		10个工作日



		建设单位工作及中介服务

								编制勘察设计招标文件						编制初步设计报告及咨询												取水（编制水资源论证报告）								     编制工程量、预算清单



								编制征地移民安置规划报告						编制水土保持方案												编制洪水影响评价报告								    编制施工、监理招标文件



								编制可行性研究报告及咨询						编制环境影响评价报告												编制地震、文物保护考古等论证报告								        编制施工图





		用地审批						审核单位		审核事项				县（区、市）林业主管部门						建设项目使用林地初审				注：除防护林、特种用途林和省属国有林场经营区范围内的林地外，占用或征用林地面积不足3亩（不含3亩），由县（区、市）级林业部门直接批准；占用或征用林地面积3亩～15亩不含15亩），由市林业部门批准。						审核单位				审核事项						征收事项批复公示、集体土地征收通告、房屋征收公告				政府组织集体土地征收，出具完成征地拆迁补偿征收的证明								审核单位		审核事项

								自然资源部门		地灾评估		占用林地																		省政府或国务院				农转用和土地征收																		自然资源部门		核发建设用地划拨决定书、用地批准书

								自然资源部门		矿产压覆				市林业局						建设项目使用林地审核、林木砍伐审批

								村委会		征地告知、确认和听证材料																				发布土地征收预告								备注：
1.用地预审意见作为办理建设工程规划许可证时需提交的使用土地的有关证明文件。
2.除涉及农转用的单独选址项目外，其他水利项目的地灾评估和压覆矿产评估应在上报自然资源局核发建设用地划拨书前完成。

								市、区社保局		社保告知书和社保审查				省林业局						林地使用审批










































